淄博经开区2024年度衔接资金项目计划公告（基础设施类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施周期 | 建设任务 | 资金规模和筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| 1 | 南定镇郭辛村人居环境提升项目 | 南定镇  人民政府 | 基础 | 新建、修缮 | 南定镇郭辛村 | 2024年1月-12月 | 1.村内主干道两侧人行道铺设透水砖。  2.郭辛村生产路道路硬化150米。 | 上级资金200万元 | 510 | 通过提升村内人居环境，改善周边村庄人员出行条件，提升村民幸福感、满足感。 | 方便农户出行，提升农户生活环境。 |
| 2 | 沣水镇昌城村基础设施改造 | 沣水镇昌城村 | 基础 | 新建、修缮 | 沣水镇昌城村 | 2024年3月-7月 | 小区部分道路压沥青，二层楼后面空地混凝土硬化，楼区绿化，幸福院压沥青，塑胶跑道，路灯。 | 上级资金200万元 | 1417 | 极大改善居民出行条件，优化居民生活环境。 | 极大改善居民出行条件，提升居民生活舒适感 |
| 3 | 傅家镇粮食储存和烘干项目 | 傅家镇人民政府 | 产业 | 新建 | 傅家镇山障埠村 | 本项目建设期为12个月，计划于2024年1月开工建设，2024年12月建成，2025年投入使用。 | 该项目用于粮食储存和烘干，占地面积15亩，拟建设10座中转库、一座农机存放房、一座配电设施房、一座地磅房、一处晒场。 | 上级资金400万元 | 22431 | 项目建成后辐射固定种粮大户20户，面积10000亩。500吨部分场地山障埠村自用，剩余的储存库与种粮大户合作，计划储存5000吨，预计每吨粮食收益在200元左右夏秋两季粮食存放后3-5个月，预计100余万元，增收15%-20%的收益。 | 带动种粮大户和农户增收 |